**Custo das Atividades**

→ Versão 2.0 [Data: 15/11; Sprint 5] - VERSÃO FINAL

**Informações de esforço e duração:**

**Esforço:** 0,97416^1,05 = 0,97288567 x 2,4 = **2,3 pessoa-mês**

**Duração:** 2,3 ^ 0,38 = 1,37 x 2,5 = **3,43 meses**

**Custo da mão de obra ≈ R$ 3261,40 por mês**

* **Recursos humanos:** valor mensal do salário dividido por 160 horas (horas de trabalho no mês). Multiplicar o resultado por homem-hora
  + R$ 3.261,40 / 160 horas = R$ 20,38. 248 x R$ 20,38 = **R$ 5.055,17.**
* **Recursos de capital** (e.g., carro): valor do recurso x número de recursos (esses recursos podem ser reutilizados em atividades que não estejam em paralelo)
  + 2.160,00 (Notebook) X 3 = **R$ 6.480 total**
  + Sendo possível atribuir 33% do valor total neste projeto, ou seja, **R$ 2.138,40**

* **Recursos de consumo** (e.g., combustível): valor do recurso x quantidade necessária para a atividade
  + 218,00 (Auxílio Homeoffice )X 2,3 = **R$ 501,00 por mês**
  + Hospedagem Servidor: **R$ 15,00 por mês**

Referências para estimativa de valores utilizadas:

\*Valor de notebook empresarial ThinkPad E14 AMD de acordo com o [site da Lenovo](https://www.lenovo.com/br/pt/d/promocoes/empresas?sort=sortBy&resultsLayoutType=grid). Valor em visita ao site no dia 24/09/2023

\*Valor do auxílio homeoffice de acordo com média apresentada pela pesquisa da Caju de 2023, [divulgado pela matéria da CNN](https://www.cnnbrasil.com.br/economia/auxilio-home-office-trabalhadores-brasileiros-ganham-em-media-r-218-de-beneficio-mostra-pesquisa/)

\*Valor do servidor de acordo com o plano single da empresa Hostinger. Consulta de preço realizado através [do site](https://www.hostinger.com.br/hospedagem-de-sites?ppc_campaign=google_search_generic_hosting_all&bidkw=hospedagem%20de%20site&lo=1001650&gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu1cK2V3c-YFZtpkhGgGDKs09vsL5ln4dwfKm9QYewDRakObjwNIEfYaAiN-EALw_wcB) na data 24/09/2023

VERSÕES ANTERIORES:

→ Versão 1.0 [Data: 24/09; Sprint 1]

**Informações de esforço e duração:**

**Esforço:** 0,97416^1,05 = 0,97288567 x 2,4 = **2,3 pessoa-mês**

**Duração:** 2,3 ^ 0,38 = 1,37 x 2,5 = **3,43 meses**

**Custo da mão de obra ≈ R$ 3261,40 por mês**

* **Recursos humanos:** valor por hora do recurso x duração em horas.
  + 3261,40 (valor por mês) X 3,43(duração em meses) **≈ R$ 11.186,60 total**
* **Recursos de capital** (e.g., carro): valor do recurso x número de recursos (esses recursos podem ser reutilizados em atividades que não estejam em paralelo)
  + 2.160,00 (Notebook) X 3 = **R$ 6,480 total**

* **Recursos de consumo** (e.g., combustível): valor do recurso x quantidade necessária para a atividade
  + 218,00 (Auxílio Homeoffice )X 2,3 = **R$ 501,00 por mês**
  + 15,00 Servidor

Armazenamento?

Referências para estimativa de valores utilizadas:

\*Valor de notebook empresarial ThinkPad E14 AMD de acordo com o [site da Lenovo](https://www.lenovo.com/br/pt/d/promocoes/empresas?sort=sortBy&resultsLayoutType=grid). Valor em visita ao site no dia 24/09/2023

\*Valor do auxílio homeoffice de acordo com média apresentada pela pesquisa da Caju de 2023, [divulgado pela matéria da CNN](https://www.cnnbrasil.com.br/economia/auxilio-home-office-trabalhadores-brasileiros-ganham-em-media-r-218-de-beneficio-mostra-pesquisa/)

\*Valor do servidor de acordo com o plano single da empresa Hostinger. Consulta de preço realizado através [do site](https://www.hostinger.com.br/hospedagem-de-sites?ppc_campaign=google_search_generic_hosting_all&bidkw=hospedagem%20de%20site&lo=1001650&gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu1cK2V3c-YFZtpkhGgGDKs09vsL5ln4dwfKm9QYewDRakObjwNIEfYaAiN-EALw_wcB) na data 24/09/2023