**Monitoramento e Controle**

Semana 1: (14/09 a 21/09)

* Definição do Escopo do Produto
* Criação da EAP
* Estimativas de esforço via somatório de pacotes da EAP
* Estimativas de esforço APF
* Definição de custo e orçamento
* Acompanhar o progresso do Projeto

**Atividades Concluídas: -**

* Acompanhar o progresso do Projeto

Semana 2: (21/09 a 28/09)

* Análise de Riscos
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe
* Interface aluno
* Interface professor
* Diagrama de Gantt
* Criação de Slides
* Elaborar Primeira Apresentação
* Gravação Vídeo Apresentação 1

**O que foi feito:**

* Definição do Escopo do Produto
* Criação da EAP
* Definição de custo e orçamento
* Estimativas de esforço APF
* Análise de Riscos
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Interface aluno
* Interface professor
* Diagrama de Gantt
* Criação de Slides
* Elaborar Primeira Apresentação
* Gravação Vídeo Apresentação 1
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

—-------------------------- PRIMEIRA ENTREGA —--------------------------

Semana 3: (28/09 a 05/10)

**Atividades Planejadas:**

* Funcionalidade GPS
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

**Atividades Concluídas:**

* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

Semana 4: (05/10 a 12/10)

Atividades Planejadas:

* Funcionalidade GPS
* Autenticação Aluno
* Autenticação Professor
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

**Atividades Concluídas:**

* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

Semana 5: (12/10 a 19/10)

Atividades Planejadas:

* Funcionalidade GPS
* Iniciador de Chamadas
* Administrador de Chamadas
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

**Atividades Concluídas:**

* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

Semana 6: (19/10 a 26/10)

Atividades Planejadas:

* Plataforma de Consulta de Presença
* Funcionalidade GPS
* Gerador de Relatórios de Presença Geral
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

**Atividades Concluídas:**

* Funcionalidade GPS
* Plataforma de Consulta de Presença
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe
* Estimativas de esforço via somatório de pacotes da EAP

Semana 7: (26/10 a 02/11)

**Atividades Planejadas:**

* Subscriber em Turma
* Gráfico de Burndown (Até o momento)
* Análise de Monitoramento e Controle
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe
* Elaboração segunda Apresentação
* Gravação vídeo segunda apresentação
* Gerenciamento Ágil (Planning Poker)
* Correção na Granularidade e Gráfico da EAP
* Correção da Documentação

**Atividades Concluídas:**

* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe
* Gráfico de Burndown
* Análise de Monitoramento e Controle
* Elaboração segunda Apresentação
* Gerenciamento Ágil (Planning Poker)
* Gravação vídeo segunda apresentação
* Correção na Granularidade e Gráfico da EAP
* Correção da Documentação
* Subscriber em turma

Semana 8 (02/11 a 09/11) SEGUNDA ENTREGA

**Atividades Planejadas:**

* Registrador de Presença Manual
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

**Atividades Concluídas:**

* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe

Semana 9: (09/11 a 16/11)

**Atividades Planejadas:**

* Registrador de Presença Automático
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe
* Gráfico de Burndown

**Atividades Concluídas:**

* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe
* Controle de Versões
* Controle de Modificações

Semana 10: (16/11 a 23/11)

**Atividades Planejadas:**

* Acompanhar o progresso do Projeto
* Integração dos Componentes do Sistema
* Testes de Geo-localização
* Testes a Falhas de Conexão
* Testes de Armazenamento e Processamento de Dados
* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe
* Criação de Slides
* Planejamento da Apresentação Final
* Correção da Documentação

**Atividades Concluídas:**

* Acompanhar o progresso do Projeto
* Gestão de Riscos
* Gestão de Equipe
* Correção da Documentação
* Criação de Slides
* Planejamento da Apresentação final
* Controle de Versões
* Controle de Modificações
* Gráfico de Burndown